| Tên Sinh Viên | Cao Chí Thiện |
| --- | --- |
| MSSV |  |
| Lớp | HN-KS24-CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý viết blog nhật ký |
| Ngày nộp | 02-12-2025 |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BlDi-1 (Tạo blog) | Là người dùng, tôi muốn tạo bài viết nhật ký mới để lưu lại cảm xúc và sự kiện trong ngày. | Người dùng vào trang viết blog, nhập tiêu đề + nội dung, sau đó lưu bài viết. | 5 | Must Have |
| 2 | BlDi-2 (Sửa blog) | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa bài viết nhật ký đã lưu để cập nhật lại nội dung. | Mở bài viết cũ, sửa nội dung hoặc tiêu đề, và lưu lại. | 3 | Must Have |
| 3 | BlDi-3 (Xóa blog) | Là người dùng, tôi muốn xóa bài viết nhật ký để loại bỏ những bài không còn cần thiết. | Xóa bài viết khỏi danh sách, có hộp thoại xác nhận. | 2 | Should Have |
| 4 | BlDi-4 (Danh sách blog) | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả các bài blog nhật ký theo ngày viết để dễ quản lý. | Hiển thị danh sách bài viết theo thứ tự thời gian. | 3 | Must Have |
| 5 | BlDi-5 (Tag blog) | Là người dùng, tôi muốn gắn thẻ (tag) cho bài viết để phân loại nội dung nhật ký dễ dàng. | Gắn tag như “Công việc”, “Gia đình”, “Cảm xúc”, sau đó tìm theo tag. | 5 | Could Have |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| BlDi-1 (Tạo blog) | Khi người dùng nhập tiêu đề và nội dung, hệ thống cho phép lưu bài viết. |
|  | Tiêu đề không được để trống. |
|  | Khi lưu thành công, bài viết xuất hiện trong danh sách bài viết. |
|  | Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo bài viết thành công”. |
| BlDi-2 (Sửa blog) | Người dùng mở được bài viết đã có để chỉnh sửa. |
|  | Sau khi chỉnh sửa nội dung hoặc tiêu đề, người dùng bấm “Lưu” để cập nhật. |
|  | Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”. |
|  | Danh sách bài viết được cập nhật với nội dung mới. |
| BlDi-3 (Xóa blog) | Người dùng có thể chọn một bài viết để xóa. |
|  | Trước khi xóa, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. |
|  | Sau khi xác nhận, bài viết bị xóa khỏi danh sách. |
|  | Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa thành công”. |
| BlDi-4 (Danh sách blog) | Người dùng xem được danh sách tất cả bài viết. |
|  | Bài viết được sắp xếp theo ngày (mới nhất → cũ nhất). |
|  | Hiển thị các trường: Tiêu đề, ngày viết, đoạn mô tả ngắn. |
|  | Người dùng có thể nhấp vào bài viết để xem chi tiết. |
| BlDi-5 (Tag blog) | Khi tạo/sửa bài viết, người dùng có thể thêm một hoặc nhiều tag. |
|  | Tag hiển thị khi xem bài viết. |
|  | Người dùng có thể xem danh sách bài viết theo từng tag. |
|  | Tag phải được lưu trữ trong DB. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Tên Story | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | BlDi-1 (Tạo blog) | Code chức năng lưu bài viết hoàn chỉnh. |
|  |  | Backend lưu đúng dữ liệu vào DB. |
|  |  | UI hiển thị form rõ ràng, dễ dùng. |
|  |  | Kiểm thử tạo bài viết thành công/thất bại. |
|  |  | Đảm bảo bảo mật cơ bản (validate dữ liệu). |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật. |
| 2 | BlDi-2 (Sửa blog) | Cho phép cập nhật bài viết đúng dữ liệu. |
|  |  | Kiểm tra đầy đủ: chỉnh sửa tiêu đề, nội dung. |
|  |  | Giao diện hiển thị nội dung cũ khi mở để sửa. |
|  |  | Tự động reload danh sách sau khi sửa. |
|  |  | Viết unit test + integration test cơ bản. |
| 3 | BlDi-3 (Xóa blog) | Tính năng xóa hoạt động chính xác. |
|  |  | Có hộp thoại xác nhận. |
|  |  | Backend xóa đúng bản ghi trong DB. |
|  |  | UI tự động cập nhật danh sách sau khi xóa. |
|  |  | Đã kiểm thử với các trường hợp bài viết không tồn tại. |
| 4 | BlDi-4 (Danh sách blog) | Code hiển thị danh sách đúng thứ tự ngày. |
|  |  | Tạo API lấy danh sách bài viết. |
|  |  | Tối ưu giao diện danh sách (responsive). |
|  |  | Test hiệu năng với số lượng bài viết lớn. |
|  |  | Viết tài liệu API. |
| 5 | BlDi-5 (Tag blog) | Chức năng thêm tag hoạt động trên giao diện và backend. |
|  |  | Hệ thống lọc bài viết theo tag chính xác. |
|  |  | Hiển thị tag đẹp và rõ ràng trong UI. |
|  |  | Đã kiểm thử thêm/sửa/xem/lọc theo tag. |
|  |  | Viết hướng dẫn cho QA và người dùng. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| BlDi-1 (Tạo blog) | 5 | Form nhập liệu + lưu DB + hiển thị thông báo |
| BlDi-2 (Sửa blog) | 3 | Lấy dữ liệu cũ + cập nhật DB |
| BlDi-3 (Xóa blog) | 2 | Xóa + popup xác nhận |
| BlDi-4 (Danh sách blog) | 3 | Lấy danh sách + sắp xếp + giao diện |
| BlDi-5 (Tag blog) | 8 | Nhiều tag + lưu + filter theo tag |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| BlDi-1 (Tạo blog) | Thiết kế giao diện form tạo bài viết | Designer | Tạo UI gồm: tiêu đề, nội dung, tag, nút lưu. |
|  | Tạo API lưu bài viết | Developer | Tạo endpoint POST để lưu dữ liệu bài viết vào DB. |
|  | Xây dựng logic xử lý form trên frontend | Developer | Validate, gửi request API, xử lý thông báo thành công/thất bại. |
|  | Thêm bài viết vào danh sách blog | Developer | Cập nhật danh sách sau khi lưu thành công. |
|  | Kiểm thử chức năng tạo bài viết | Tester | Test nhập trống, nội dung dài, tạo thành công, API lỗi. |
| BlDi-2 (Sửa blog) | Tải dữ liệu bài viết cũ | Developer | Gọi API để lấy nội dung bài viết theo ID. |
|  | Xây dựng form chỉnh sửa | Developer | Hiển thị thông tin cũ, cho phép cập nhật và lưu lại. |
|  | Tạo API cập nhật bài viết | Developer | Xử lý PUT/UPDATE bài viết trong DB. |
|  | Kiểm thử cập nhật bài viết | Tester | Test chỉnh sửa thành công/thất bại, validate, reload danh sách. |
| BlDi-3 (Xóa blog) | Tạo popup xác nhận xóa | Developer | Popup “Bạn có chắc muốn xóa?” |
|  | Tạo API xóa bài viết | Developer | Xử lý DELETE bài viết theo ID. |
|  | Cập nhật lại danh sách sau khi xóa | Developer | Loại bỏ bài viết khỏi UI. |
|  | Kiểm thử chức năng xóa | Tester | Test xóa có xác nhận, xóa thành công, xóa lỗi. |
| BlDi-4 (Danh sách blog) | Thiết kế giao diện danh sách | Designer | Layout danh sách, hình ảnh, ngày viết, mô tả ngắn. |
|  | Tạo API lấy danh sách bài viết | Developer | Trả về danh sách sắp theo thời gian. |
|  | Hiển thị danh sách trên frontend | Developer | Render danh sách, sắp xếp theo ngày mới nhất. |
|  | Kiểm thử danh sách bài viết | Tester | Test hiển thị, sắp xếp, số lượng bài viết lớn. |
| BlDi-5 (Tag blog) | Thiết kế UI nhập tag | Designer | UI tag nhiều lựa chọn hoặc gõ tag mới. |
|  | Tạo bảng/tag trong DB | Developer | Thiết kế bảng tag và bảng nối bài viết - tag. |
|  | Tạo API thêm/sửa tag | Developer | Xử lý thêm, xoá, cập nhật tag theo bài viết. |
|  | Hiển thị tag trên bài viết | Developer | Show tag khi xem bài viết chi tiết. |
|  | Chức năng lọc bài viết theo tag | Developer | Lọc danh sách bài viết theo tag người dùng chọn. |
|  | Kiểm thử tag | Tester | Test thêm tag, chỉnh sửa tag, lọc theo tag. |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | Medium |  |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Hình ảnh cụ thể

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm